|  |  |
| --- | --- |
| UBND XÃ THỌ ĐIỀN  **BAN QUẢN LÝ CTMTQG**  **XÂY DỰNG NTM**  Số: /PADT-BQL | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thọ Điền, ngày tháng 7 năm 2024* |

**PHƯƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN**

**XÂY DỰNG NGÔI NHÀ TRÍ TUỆ TẠI THÔN 5 XÃ THỌ ĐIỀN**

**PHẦN I**

**PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG**

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN:**

1. Tên mô hình: Xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại thôn 5- xã Thọ Điền.

2. Địa điểm thực hiện: Nhà Văn hóa thôn 5 xã Thọ Điền.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2024

4. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện mô hình: Ủy ban MTTQ huyện; phòng văn hóa; Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện: các phòng ban chuyên môn và tổ chức chính trị xã hội cấp huyện.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Điền

6. Tổ chức, đơn vị thực hiện: UBND xã Thọ Điền

7. Tổng kinh phí thực hiện mô hình: 149.066.000đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); Trong đó: 80.000.000 đồng từ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ tại Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Vũ Quang 69,066,000 đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân.

**II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG MÔ HÌNH**

## Quyết định số: 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số: 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số: 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao.

Thông tư số: 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024;

Kế hoạch của UBND huyện Vũ Quang: số 21/KH-UBND ngày 07/2/2024 về kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2024;

Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Vũ Quang về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ Hướng dẫn của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang,

**III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng.**

Để đảm bảo cơ sở vật chất nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng, qua khảo sát đánh giá, xác định khối lượng cần thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện; phòng văn hóa huyện. Vậy Ủy ban nhân dân xã cần bổ sung mua sắm một số trang thiết bị cần thiết và thiết thực như các thiết chế thể thao ngoài trời, trong nhà, lắp đặt camera, bàn ghế, sách, ti vi, máy tính ........ để người dân được biết và cùng chung sức để hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

**2.Phương án xây dựng mô hình:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục** | **Số lượng** | **ĐVT** |
|
| **I** | **Trong nhà** |  |  |
| **1** | Biển nội quy ngôi nhà trí tuệ, quy tắc ứng xử | 1 | cái |
| **2** | Biển trang trí trong nhà văn hóa | 18 | cái |
| **3** | Khẩu hiệu: Sống chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại | 1 | cái |
| **4** | Khẩu hiệu học nữa học mãi | 1 | cái |
| **5** | Hoa nhựa , treo tường | 3 | cái |
| **6** | Sắt 15 cây vuông 2 làm Giá để sách | 60 | kg |
| **7** | Sắt 15 cây vuông 2 làm giàn trưng bày đồ  Cổ | 60 | kg |
| **8** | Sắt 3 cây vuông làm giá tivi | 12 | kg |
| **9** | Bình đựng nước 10001 | 1 | cái |
| **10** | Tiền công làm, sửa các dụng cụ , thiết bị trong và ngoài nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ | 9 | ngày |
| **11** | Loa full – 4012 | 1 | cái |
| **12** | Đóng bàn ghế gỗ phụ vụ sinh hoạt nhà văn hóa | 6 | cái |
| **13** | Bộ máy vi tính | 1 | Bộ |
| **14** | Bàn, cờ vua, cờ tướng | 2 | Bộ |
| **15** | Máy lọc nước nóng lạnh | 1 | cái |
| **16** | Ghế gỗ | 6 | Bộ |
| **17** | Bảng học sinh | 1 | cái |
| **18** | Tivi | 1 | cái |
| **19** | Máy in Canon 2900 | 1 | Cái |
| **20** | Quạt treo tường | 6 | Cái |
| **21** | Dây điện nhà văn hóa (2.5) | 200 | m |
| **22** | Ổ điện lắp trong nhà văn hóa thôn | 11 | ổ |
| **23** | Công tắc điện | 9 | Hạt |
| **24** | Công lắp đặt hệ thống điện nhà văn hóa | 4 | Công |
| **II.** | Ngoài nhà |  |  |
| **1** | Biển hiệu ngôi nhà trí tuệ trước nhà văn hóa thôn chất liệu Alu, chữ Alu nổi, khung sắt , nẹp nhôm | 3.1 | M2 |
| **2** | Biển cổng nhà văn hóa thôn, chất liệu Alu nổi, khung sắt, nẹp nhôm. | 2.4 | M2 |
| **3** | Maket bang rôn khánh thành. |  |  |
| **4** | Khẩu hiệu cổng nhà văn hóa | 2 | cái |
| **5** | Tôn lợp mái và thưng xung quanh nhà trưng bày | 179.4 | kg |
| **6** | Camera IP Wifi ngoài trời ImouIPC- F22FP-D | 2 | cái |
| **7** | Bàn đá | 2 | Bộ |
| **8** | Cầu trượt | 1 | cái |
| **9** | Xít đu | 1 | caí |
| **10** | Bập bênh | 1 | cái |
| **11** | Vôi, chổi quét | 1 | Bộ |
| **12** | Nhân công thực hiện | 50 | công |
| **13** | Xe đạp bệ | 1 | cái |
| **14** | Bàn bóng bàn | 1 | cái |

**Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn vốn nông thôn mới từ ngân sách trung ương và nguồn đóng góp của nhân dân.

**IV. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH:**

**1. Hiệu quả đời sống xã hội:** Nâng cao đời sống văn hóa cho người dân, giúp người dân tiếp cận được nhiều thông tin, nâng cao dân trí, giúp người dân nắm rõ các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tạo địa điểm vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục thể thao cho người dân, đặc biệt là môi trường học tập và sáng tạo cho con em trong địa bàn toàn xã.

**2. Hiệu quả về môi trường:** Tạo cảnh quan môi trường văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng bền vững chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

**PHẦN II**

**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN**

**1. Căn cứ lập dự toán:**

Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

Thông tư số: 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Vũ Quang về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ vào thực tế địa phương.

**2. Dự toán kinh phí:** Tổng kinh phí thực hiện mô hình149.066.000đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). *;*Trong đó: 80.000.000 đồng từ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ tại Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Vũ Quang, 69,066,000 đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân.

*(có dự toán chi tiết kèm theo)*

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

\* Đối với công chức văn hóa: Phối hợp với Thường trực MTTQ xã, chuyên trách nông thôn mới tiến hành xây dựng kế hoạch nội dung trình cấp trên phê duyệt nội dung, sau khi nội dung được phê duyệt tiến hành hợp đồng với đơn vị thi công triển khai theo phương án.

\* Đối với kế toán ngân sách xã: Chịu trách nhiệm hướng dẫn làm hồ sơ thanh quyết toán theo quy định của nhà nước, để đảm bảo chi trả đủ kinh phí thực hiện cho các đơn vị thi công.

Trên đây là phương án, dự toán xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại thôn 5 - xã Thọ Điền năm 2024./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  -UBND huyện Vũ Quang;  -UBMTTQ huyện;  -VPNTM huyện;  -Phòng văn hóa huyện;  -BCĐ-BQL NTM xã;  -Lưu VPNTM./. | **TM. BQL NÔNG THÔN MỚI XÃ**  **TRƯỞNG BAN**  **Nguyễn Đăng Nhàn**  **CHỦ TỊCH UBND XÃ** |